# 智法宝

AI合同审查与法律智能助手平台

项目需求说明书

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 需求基线 | MVP开发版 |
| 编制人 | 许鋹镝 |
| 编制日期 | 2026年9月15日 |

# 文档控制

本说明书用于明确智法宝项目当前版本的业务范围、功能要求、系统边界、质量要求和验收标准。开发、测试、联调和阶段验收均以本需求基线为依据；若范围发生变化，应记录变更原因、影响范围和确认结果。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-15 | 根据当前开发目标重构需求范围，确定Java业务后端与Python AI Service分离架构 | 基线 |

## 需求优先级

| 级别 | 含义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | MVP必须实现 | 缺失则核心链路无法验收 |
| P1 | 重要增强 | 在P0稳定后实现，直接提升工程完整度和展示效果 |
| P2 | 后续规划 | 当前版本仅预留扩展点，不承诺完整实现 |

## 阅读对象

开发人员：据此拆分任务、设计接口、实现功能并控制范围。

测试人员：据此设计功能、异常、权限和端到端测试用例。

指导教师或评审人员：据此了解项目目标、工程边界和验收口径。

目录

1 引言

2 任务概述

3 需求范围与版本规划

4 系统架构与职责边界

5 功能需求

5.1 用户与认证模块

5.2 合同管理模块

5.3 AI合同审查模块

5.4 法律知识库与RAG模块

5.5 法律问答与LangGraph Agent模块

5.6 历史记录与个人中心

5.7 系统管理与配置

6 数据需求

7 外部接口需求

8 非功能需求

9 验收与测试需求

10 迭代计划与交付物

11 风险与应对

附录A 建议目录结构

附录B 需求追踪矩阵

附录C 项目开发原则

# 1 引言

## 1.1 编写目的

智法宝是一套面向个人用户和中小企业的AI合同审查与法律智能助手平台。本说明书将原始的大型法律服务设想收敛为可在当前周期内完成、可演示、可测试的工程版本，重点验证Java后端业务能力、Python AI服务、RAG法律知识检索和LangGraph Agent编排的完整链路。

文档的核心结论是：当前版本不追求一次性实现电子签章、真实区块链和复杂组织权限，而是先完成用户、合同、审查任务、法律知识库、法律问答与会话管理六条核心能力，并保证每个能力具备明确的输入、输出、异常处理和验收条件。

## 1.2 项目背景

个人用户和中小企业在合同签订前通常缺少快速、低成本的初步风险识别工具。传统人工审查依赖专业人员，时间和成本较高；通用大模型虽然能够生成自然语言回答，但容易出现依据不清、结论不可追溯和内容幻觉。项目通过合同解析、法律知识检索、结构化风险分析和多轮Agent交互，为用户提供可追踪来源的辅助分析结果。

## 1.3 产品定位

本系统定位为法律信息检索和合同风险辅助分析工具，不替代律师意见，不对具体案件结果作保证。系统需要在界面和结果中展示适当提示，引导用户在高风险、重大金额或复杂争议场景中寻求专业法律服务。

## 1.4 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| LLM | 大语言模型，用于理解合同文本、生成回答和输出结构化分析结果。 |
| RAG | 检索增强生成。先从法律知识库检索相关资料，再将资料作为上下文交给模型生成回答。 |
| Agent | 能够依据用户意图、会话状态和工具结果选择执行路径的AI应用程序。 |
| LangGraph | 用于组织State、Node、Router和Workflow的Agent编排框架。 |
| Chunk | 法律文档经过切分后用于向量化和检索的文本片段。 |
| 审查任务 | 针对一个合同版本发起的独立AI分析任务，具有完整状态和结果记录。 |
| 风险项 | 合同审查报告中的最小分析单元，包括相关条款、等级、原因、依据和修改建议。 |

# 2 任务概述

## 2.1 总体目标

系统应打通从合同上传到审查结果展示的端到端链路，并能够通过法律知识库回答带来源的法律问题。业务系统与AI能力采用独立服务，保证数据边界清晰、组件可替换、问题可定位。

完成Spring Boot业务后端，覆盖登录认证、合同管理、审查任务、结果持久化和历史查询。

完成独立Python AI Service，Agent Core与FastAPI接口层解耦，可在不启动HTTP服务时单独测试。

实现可观察的RAG基础链路，能够查看文档切分、向量化、Top-K检索、上下文组装和最终回答。

使用LangGraph实现意图路由、合同审查、法律问答、合同上下文追问和兜底处理。

形成可演示、可测试、可解释的完整项目，关键设计能够支持后续实习面试陈述。

## 2.2 用户角色

| 角色 | 主要目标 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 管理本人合同并获得辅助审查、问答服务 | 注册登录、上传和查看本人合同、发起审查、查看报告、进行法律问答、管理本人历史 |
| 知识库管理员 | 维护可检索法律资料 | 导入、启停、更新和查看知识文档与索引状态 |
| 系统管理员 | 维护系统运行和审计 | 查看用户与任务状态、查看脱敏日志、配置模型和检索参数、处理失败任务 |

## 2.3 假定与约束

系统以Web端为主要使用入口，前端通过REST API调用Java业务后端。

当前版本优先支持可提取文本的PDF和DOCX；扫描件OCR为P1增强能力。

Java服务拥有用户、合同、任务和审查结果等业务数据；Python服务不得直接读写Java业务数据库。

LLM和Embedding能力允许通过配置替换供应商或本地模型，业务代码不得与某一厂商强耦合。

法律知识来源需要记录名称、版本或发布日期、来源标识和入库时间，以便回答溯源。

开发顺序遵循最小闭环、功能完整、异常可控、再逐步增强的原则。

## 2.4 成功标准

| 目标 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 业务闭环 | 用户能够完成登录、合同上传、发起审查、查看结构化报告和查看历史。 |
| AI闭环 | Java能够调用FastAPI，FastAPI调用独立Agent Service，Agent完成RAG或工作流后返回结构化JSON。 |
| 问答可溯源 | 法律问答至少返回一条可识别的知识来源；无可靠来源时明确提示信息不足。 |
| 工程可维护 | Controller、Service、Client、Agent Core、RAG和API Adapter职责分离，关键异常有日志和状态。 |
| 可解释与可复盘 | 能够展示主要数据流、任务状态变化、检索结果和关键调用耗时。 |

# 3 需求范围与版本规划

## 3.1 MVP范围

| 模块 | 范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户与认证 | 注册、登录、JWT鉴权、个人信息、退出登录 | P0 |
| 合同管理 | PDF和DOCX上传、元数据、列表、详情、删除或归档、访问控制 | P0 |
| AI合同审查 | 任务创建、文本解析、RAG检索、风险分析、结构化结果、状态查询 | P0 |
| 法律RAG问答 | 知识检索、带来源回答、信息不足提示 | P0 |
| Agent编排 | 意图路由、合同审查、法律问答、合同上下文追问、兜底 | P0 |
| 历史与审计 | 合同历史、审查历史、问答会话、关键操作日志 | P0 |
| Redis Memory | 会话隔离、历史裁剪、TTL刷新、清空会话 | P1 |
| 异步与可靠性 | Java线程池执行AI任务、超时、有限重试、失败状态与手工重试 | P1 |
| OCR | 扫描版PDF或图片文字识别 | P1 |

## 3.2 后续规划

| 能力 | 规划说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| ReAct或Planning | 面向复杂合同问题，按计划调用条款提取、检索、比较和建议工具，并保留执行轨迹。 | P2 |
| 合同版本对比 | 对比两个合同版本的条款差异及风险变化。 | P2 |
| 报告导出 | 将审查结果导出为格式稳定的PDF或DOCX。 | P2 |
| 对象存储 | 将本地文件存储替换为MinIO或兼容OSS服务。 | P2 |
| 容器化部署 | 使用Docker Compose部署业务服务、AI服务、数据库与中间件。 | P2 |

## 3.3 当前明确不实现

以下能力不属于当前需求基线，不应写入本版本完成清单，也不作为MVP验收条件：

真实区块链上链、可信时间戳服务和司法存证证书。

具备法律效力的电子签名、电子印章、实名认证和多人签署流程。

复杂企业组织架构、多级用印审批和商业级多租户计费。

微服务治理全家桶、Kafka、Elasticsearch、Kubernetes等非必要基础设施。

自动替代律师作出确定性法律结论或诉讼结果预测。

# 4 系统架构与职责边界

## 4.1 总体架构

图 4-1  智法宝总体架构

系统采用前后端分离和Java/Python双服务架构。Spring Boot负责稳定的业务能力和数据持久化，Python负责法律文本处理、RAG、LangGraph工作流和模型调用。两侧通过版本化HTTP接口通信，以降低AI框架变化对业务系统的影响。

## 4.2 Java业务后端职责

处理用户、认证、权限、合同、审查任务、结果和历史记录等业务。

管理MySQL、Redis与文件存储，保证业务数据一致性和用户访问隔离。

通过独立AiAgentClient调用Python服务，统一处理超时、错误码、请求日志和响应转换。

保存AI结构化结果，不保存或依赖Python内部State对象。

对外提供稳定REST API，不允许Controller直接访问Mapper或直接拼接Python HTTP请求。

## 4.3 Python AI Service职责

FastAPI Adapter只负责请求解析、参数校验、调用Service和返回响应。

Agent Service提供可被HTTP层或测试代码直接调用的独立入口。

Agent Core负责State、Node、Router、Workflow、Tool、Prompt与会话上下文。

RAG模块负责Loader、清洗、Splitter、Embedding、Vector Store和Retriever。

LLM和Embedding配置独立管理，屏蔽具体模型供应商差异。

Python不得直接操作用户、合同或审查任务业务表；如需业务数据，通过Java Tool API获取。

## 4.4 数据所有权

| 数据 | 责任服务 | 存储建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户与权限 | Java | MySQL / Redis | 用户身份和令牌由业务后端统一管理。 |
| 合同文件与元数据 | Java | 本地文件或对象存储 / MySQL | Python通过受控文件地址或请求体获得处理所需内容。 |
| 审查任务与结果 | Java | MySQL | 任务状态和最终结构化结果为业务事实。 |
| 法律知识原文与向量 | Python | 文件库 / 向量数据库 | 保留来源元数据和索引版本。 |
| 会话记忆 | Python为主 | Redis | 按sessionId隔离，必要时Java保存会话摘要和索引。 |
| 调用与审计日志 | 各服务 | 日志文件或日志平台 | 禁止记录密钥、完整密码和不必要的合同全文。 |

## 4.5 核心调用流程

### 4.5.1 合同审查流程

用户在Web端选择合同并提交上传。

Java校验登录状态、文件类型、文件大小和文件名，保存文件及合同元数据。

用户发起审查，Java创建审查任务并返回taskId。

Java后台任务通过AiAgentClient调用FastAPI审查接口。

Python解析文档、提取条款、检索法律知识并完成风险分析。

Python返回结构化JSON；Java校验响应并持久化报告与风险项。

任务状态更新为SUCCEEDED；失败时保存可读错误原因并允许有限重试。

前端轮询任务状态并展示摘要、整体风险、风险项、依据和建议。

### 4.5.2 法律问答流程

用户提交问题和sessionId。

Java完成鉴权并将请求转发至Python Agent入口。

Router识别法律问答、合同上下文问答或未知意图。

Retriever检索Top-K法律片段，系统组装带来源信息的上下文。

LLM基于检索上下文生成回答；证据不足时不强行给出确定结论。

系统返回answer、sources、sessionId和必要的风险提示，并保存会话历史。

# 5 功能需求

每条需求使用唯一编号管理。验收时应同时验证正常流程、越权访问、参数异常、外部服务异常和重复请求。

## 5.1 用户与认证模块

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-U-01 | 用户可使用账号和密码注册，账号必须唯一，密码不得明文保存。 | P0 | 重复账号返回明确错误；数据库中不存在明文密码。 |
| FR-U-02 | 用户登录成功后返回JWT，失败时不泄露账号是否存在等敏感信息。 | P0 | 正确凭证可登录；错误凭证统一提示；令牌含有效期。 |
| FR-U-03 | 受保护接口必须验证JWT，并将当前用户信息传入业务上下文。 | P0 | 无令牌、过期令牌和伪造令牌均被拒绝。 |
| FR-U-04 | 用户可查询和修改本人基础资料。 | P0 | 只能操作本人资料；参数校验生效。 |
| FR-U-05 | 管理员可查询用户状态并禁用异常账号。 | P1 | 禁用账号无法继续访问受保护功能。 |

## 5.2 合同管理模块

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-C-01 | 用户可上传PDF或DOCX合同，单文件默认不超过20MB。 | P0 | 合法文件上传成功；超限或伪造扩展名被拒绝。 |
| FR-C-02 | 系统保存原始文件名、存储标识、大小、类型、哈希值、上传人和上传时间。 | P0 | 合同详情可查看元数据；同名文件不会覆盖。 |
| FR-C-03 | 用户可分页查询本人合同，并按名称、状态和时间筛选。 | P0 | 分页结果正确；不能查询其他用户合同。 |
| FR-C-04 | 用户可查看合同详情和解析状态，并在授权范围内下载原文件。 | P0 | 越权下载被拒绝；文件不存在时返回明确错误。 |
| FR-C-05 | 未进入执行中的合同可删除或归档；已有审查历史的合同优先逻辑删除。 | P1 | 删除不破坏审查记录关联；列表默认隐藏已删除数据。 |
| FR-C-06 | 扫描版PDF和图片合同可通过OCR转为文本。 | P1 | 识别失败可重试，且保留原文件和识别状态。 |

## 5.3 AI合同审查模块

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-R-01 | 用户可对本人合同创建审查任务；同一合同版本仅允许一个活动任务。 | P0 | 重复请求不会创建多个并行活动任务。 |
| FR-R-02 | 任务状态至少包含PENDING、PROCESSING、SUCCEEDED和FAILED。 | P0 | 每次状态变更有时间记录；终态不可被错误覆盖。 |
| FR-R-03 | Python应解析合同全文并提取合同类型、主体、标的、金额、期限、付款、违约、解除、保密和争议解决等关键信息。 | P0 | 返回结构化条款；缺失条款标记为未识别，不得编造。 |
| FR-R-04 | 系统应根据合同条款检索相关法律知识，并将检索结果作为分析上下文。 | P0 | 风险项可关联来源；可查看检索到的片段元数据。 |
| FR-R-05 | 审查结果必须为结构化JSON，包括摘要、整体风险等级和风险项列表。 | P0 | Java能够稳定反序列化；字段缺失时触发响应校验错误。 |
| FR-R-06 | 每个风险项至少包含条款、等级、原因、法律依据、修改建议和来源标识。 | P0 | 高、中、低等级可展示；建议与风险原因对应。 |
| FR-R-07 | AI调用超时或失败时，任务转为FAILED并保存可读原因；管理员或用户可重试。 | P1 | 失败不产生半成品成功记录；重试次数受限。 |
| FR-R-08 | 用户可查询审查进度、历史任务和完整报告。 | P0 | 任务与合同、用户正确关联；越权查询被拒绝。 |

## 5.4 法律知识库与RAG模块

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-K-01 | 管理员可导入法律法规、司法解释或经过确认的知识资料。 | P0 | 不支持的格式被拒绝；导入任务有状态。 |
| FR-K-02 | 知识文档应经过清洗、切分和向量化，并保留文档与Chunk对应关系。 | P0 | 可输出Chunk数量、长度和来源元数据。 |
| FR-K-03 | Retriever支持Top-K检索，并允许配置K值和相似度阈值。 | P0 | 测试问题能返回相关片段；低相关结果可被阈值过滤。 |
| FR-K-04 | 每个检索结果包含sourceId、标题、片段内容和可用的版本或发布日期。 | P0 | 回答来源可追溯到具体知识文档。 |
| FR-K-05 | 知识文档更新后可重建索引，旧索引在新索引可用前不得破坏在线查询。 | P1 | 重建失败时仍可使用上一有效索引。 |
| FR-K-06 | 开发环境可观察加载、切分、Embedding、检索和Prompt组装的中间结果。 | P0 | 日志或调试接口可查看关键结果，且不暴露密钥。 |

## 5.5 法律问答与LangGraph Agent模块

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-A-01 | Agent通过统一入口接收userId、sessionId、message和可选contractId。 | P0 | 缺失必要参数返回校验错误；sessionId可用于连续对话。 |
| FR-A-02 | Router至少识别法律问答、合同审查、合同上下文问答和未知意图。 | P0 | 典型语句能够进入正确工作流；低置信度进入澄清或兜底。 |
| FR-A-03 | 法律问答工作流先检索知识库，再生成回答和来源列表。 | P0 | 回答包含sources；无来源时明确表达不确定性。 |
| FR-A-04 | 合同上下文问答可针对指定合同或最近一次合同继续追问。 | P1 | 用户追问某条款时能复用合同上下文，且不能访问他人合同。 |
| FR-A-05 | 会话记忆按sessionId隔离，保留最近消息并刷新TTL。 | P1 | 不同session互不污染；过期后自动清理；支持主动清空。 |
| FR-A-06 | Tool调用必须具备明确参数模型、超时、异常捕获和调用日志。 | P0 | 错误参数不会调用工具；失败返回可控结果。 |
| FR-A-07 | Agent Core不得依赖FastAPI对象，可通过单元测试直接invoke。 | P0 | 不启动HTTP服务也能调用核心Service或Graph。 |
| FR-A-08 | 复杂多步骤问题可在后续版本引入ReAct或Planning，并限制最大步数。 | P2 | 当前只预留接口和State字段，不作为MVP验收。 |

## 5.6 历史记录与个人中心

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-H-01 | 用户可查看本人合同、审查任务和审查报告历史。 | P0 | 支持分页和时间排序；越权访问被拒绝。 |
| FR-H-02 | 用户可查看问答会话列表和会话消息。 | P1 | 会话与用户正确关联；删除会话后不再展示。 |
| FR-H-03 | 系统记录上传、审查发起、任务重试、知识更新和管理员操作等关键日志。 | P0 | 日志包含操作人、对象、时间、结果和traceId。 |
| FR-H-04 | 用户可删除本人不再需要的历史数据，系统按业务约束执行逻辑删除或物理清理。 | P2 | 删除范围清晰，不破坏必要的审计关联。 |

## 5.7 系统管理与配置

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-S-01 | 模型地址、模型名、超时、Top-K、阈值和会话TTL通过配置管理，不硬编码。 | P0 | 更改配置后无需修改业务代码。 |
| FR-S-02 | 管理员可查看AI任务成功、失败和处理中的数量及失败原因。 | P1 | 可按时间、状态筛选并定位具体任务。 |
| FR-S-03 | 系统提供Java与Python健康检查接口。 | P0 | 依赖异常时返回明确状态，不误报整体健康。 |
| FR-S-04 | 敏感配置通过环境变量或安全配置注入，不提交到Git仓库。 | P0 | 仓库中不存在真实API Key和数据库密码。 |

# 6 数据需求

## 6.1 核心业务实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| User | id、username、passwordHash、role、status、createdAt | 用户与权限主体。 |
| Contract | id、userId、name、fileKey、fileHash、fileType、size、parseStatus、createdAt | 合同元数据，不直接在数据库存放大文件。 |
| ReviewTask | id、contractId、userId、status、attemptCount、traceId、errorCode、errorMessage、createdAt、finishedAt | AI审查过程状态。 |
| ReviewReport | id、taskId、contractId、summary、overallRiskLevel、modelName、knowledgeVersion、createdAt | 一次成功任务对应一份主报告。 |
| RiskItem | id、reportId、clauseText、riskLevel、reason、legalBasis、suggestion、sourceIds | 报告中的风险明细。 |
| ChatSession | id、userId、title、lastMessageAt、status | 问答会话索引。 |
| ChatMessage | id、sessionId、role、content、sources、createdAt | 用户和AI消息记录。 |
| KnowledgeDocument | id、title、sourceType、version、publishDate、status、fileKey、indexedAt | 法律知识原文和索引状态。 |
| OperationLog | id、userId、action、objectType、objectId、result、traceId、createdAt | 关键操作审计记录。 |

## 6.2 状态约束

| 对象 | 状态流转 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 合同解析 | UPLOADED -> PARSING -> PARSED / PARSE_FAILED | 只有解析成功的合同可直接进入基于全文的审查；失败可重试。 |
| 审查任务 | PENDING -> PROCESSING -> SUCCEEDED / FAILED | SUCCEEDED和FAILED为终态；手工重试创建新尝试记录或受控重置。 |
| 知识文档 | UPLOADED -> INDEXING -> ACTIVE / INDEX_FAILED / DISABLED | 仅ACTIVE文档参与在线检索。 |

## 6.3 审查结果结构

Python返回结果应使用稳定的版本化模型，Java必须在持久化前完成字段、枚举和长度校验。第一版建议结构如下：

{
  "schemaVersion": "1.0",
  "taskId": 20001,
  "contractId": 10001,
  "summary": "合同主要内容摘要",
  "overallRiskLevel": "MEDIUM",
  "risks": [
    {
      "clause": "相关条款原文或定位",
      "level": "HIGH",
      "reason": "风险原因",
      "legalBasis": "依据摘要",
      "suggestion": "修改建议",
      "sourceIds": ["LAW-001#chunk-12"]
    }
  ],
  "modelName": "configured-model",
  "knowledgeVersion": "kb-202609"
}

## 6.4 索引建议

| 表 | 建议索引 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| user | UNIQUE(username) | 保证账号唯一并加速登录查询。 |
| contract | INDEX(user_id, created_at)、INDEX(file_hash) | 支持用户合同分页和文件校验。 |
| review_task | INDEX(contract_id, status)、INDEX(user_id, created_at)、UNIQUE(trace_id) | 支持任务查询、幂等和问题定位。 |
| review_report | UNIQUE(task_id)、INDEX(contract_id, created_at) | 保证任务报告关系并支持历史查询。 |
| chat_message | INDEX(session_id, created_at) | 按时间顺序读取会话消息。 |

# 7 外部接口需求

## 7.1 接口设计原则

所有接口使用版本前缀，例如/api/v1和/internal/v1。

业务接口统一返回code、message、data和traceId；HTTP状态码与业务错误同时表达结果。

Java到Python调用使用独立DTO，不复用数据库Entity。

内部接口应具备服务级鉴权或网络隔离，不能仅依赖前端传入的userId。

所有外部调用必须配置连接超时和读取超时，避免线程无限等待。

非幂等接口需要幂等键或业务唯一约束，防止重复提交。

## 7.2 Java对前端核心接口

| 方法 | 路径 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | 用户注册 | P0 |
| POST | /api/v1/auth/login | 用户登录并返回JWT | P0 |
| POST | /api/v1/contracts | 上传合同 | P0 |
| GET | /api/v1/contracts | 分页查询本人合同 | P0 |
| GET | /api/v1/contracts/{id} | 查询合同详情 | P0 |
| POST | /api/v1/contracts/{id}/reviews | 创建审查任务 | P0 |
| GET | /api/v1/review-tasks/{taskId} | 查询任务状态 | P0 |
| GET | /api/v1/review-tasks/{taskId}/report | 查询审查报告 | P0 |
| POST | /api/v1/agent/chat | 法律问答或合同追问 | P0 |
| DELETE | /api/v1/agent/sessions/{sessionId} | 清空会话 | P1 |

## 7.3 Java与Python第一版内部接口

| 方法 | 路径 | 请求核心字段 | 响应核心字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /internal/v1/agent/review | taskId、contractId、fileName、fileUrl或文件内容、schemaVersion | taskId、contractId、summary、overallRiskLevel、risks、modelName、knowledgeVersion |
| POST | /internal/v1/agent/chat | userId、sessionId、message、contractId可选 | sessionId、intent、answer、sources、needClarification |
| POST | /internal/v1/knowledge/index | documentId、title、sourceMetadata、fileUrl或文本 | documentId、chunkCount、indexVersion、status |
| GET | /internal/v1/health | 无 | status、modelReachable、vectorStoreReachable |

第一阶段最小闭环可先使用同步内部接口：Java发起调用，Python完成处理后直接返回结果。用户侧仍通过ReviewTask状态获得异步体验。随着合同长度和调用耗时增加，可在不改变前端协议的前提下替换为消息队列或回调方案。

## 7.4 错误码建议

| 错误码 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| AUTH_401 | 未登录、令牌无效或过期 | 拒绝访问并提示重新登录。 |
| AUTH_403 | 无权访问目标资源 | 记录越权尝试，返回统一提示。 |
| FILE_400 | 文件类型、大小或内容不符合要求 | 拒绝保存或清理临时文件。 |
| CONTRACT_404 | 合同不存在或不可见 | 不泄露其他用户资源信息。 |
| REVIEW_409 | 同一合同存在活动审查任务 | 返回已存在taskId，避免重复创建。 |
| AI_TIMEOUT | AI服务调用超时 | 任务失败或按策略有限重试。 |
| AI_RESPONSE_INVALID | AI返回结构不符合协议 | 不持久化为成功报告，保存校验错误。 |
| RAG_NO_EVIDENCE | 未检索到足够相关资料 | 返回信息不足提示，不生成确定性结论。 |

# 8 非功能需求

## 8.1 性能需求

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通业务接口 | 开发验收环境下P95不高于2秒 | 不包含文件上传、下载和AI调用。 |
| 合同上传 | 20MB文件在稳定网络下可完成上传且有进度或等待反馈 | 不得因大文件一次性复制导致明显内存溢出。 |
| 审查任务创建 | 2秒内返回taskId | AI处理在后台执行。 |
| 常规合同审查 | 目标90秒内完成 | 作为体验目标，不视为外部模型异常时的强SLA。 |
| 法律问答 | 常规问题目标15秒内返回 | 后续可采用流式输出改善首字延迟。 |
| 并发 | 支持50个普通业务并发请求和受控AI任务并发 | AI并发上限由线程池、限流和模型额度共同控制。 |

## 8.2 安全与隐私

密码使用安全哈希算法保存；JWT设置有效期，敏感接口进行角色和资源归属校验。

文件上传校验扩展名、MIME类型、大小和安全文件名，防止路径穿越和任意文件执行。

生产部署使用HTTPS；内部服务接口使用服务令牌或受控网络。

API Key、数据库密码和服务令牌不得写入源码、日志或版本库。

日志默认不记录完整合同正文、密码、令牌和API Key；必要内容需要脱敏。

用户合同不得进入其他用户的检索上下文；会话和缓存必须按用户或session隔离。

AI结果页面展示辅助工具免责声明，并对高风险结论提示人工复核。

## 8.3 可靠性

合同文件保存成功但数据库写入失败时，应清理孤立文件或记录补偿任务。

创建任务、更新状态和保存报告应使用明确事务边界，避免出现成功状态但无报告。

AI调用具备超时、有限重试和熔断或降级预留；不可无限重试。

任务使用traceId贯穿Java、FastAPI、Agent和Tool日志，支持跨服务定位。

知识索引重建失败时保留上一可用版本，避免在线检索完全不可用。

服务重启后PENDING或PROCESSING异常任务可被识别并恢复或标记失败。

## 8.4 可维护性与可测试性

Java采用Controller、Service、ServiceImpl、Mapper、Entity、DTO、VO、Client、Config、Exception和Common分层。

Python采用api、service、agent、rag、llm和common分层，Agent Core不依赖Web框架。

关键业务方法、工具和RAG组件可通过单元测试独立验证；接口使用集成测试验证协议。

核心配置集中管理，开发、测试和生产环境可使用不同配置文件或环境变量。

接口与结构化输出使用schemaVersion，破坏性变更通过新版本接口发布。

## 8.5 可观察性

| 对象 | 必须记录的内容 |
| --- | --- |
| HTTP请求 | traceId、接口、方法、状态码、耗时；不得记录敏感正文。 |
| AI调用 | 模型名、请求类型、耗时、是否成功、错误类型、Token统计（若可用）。 |
| Tool调用 | 工具名、脱敏参数摘要、HTTP状态、耗时、错误。 |
| RAG检索 | 查询摘要、Top-K、命中sourceId、相似度、索引版本。 |
| 任务状态 | taskId、原状态、新状态、变更时间、操作者或触发来源。 |

# 9 验收与测试需求

## 9.1 端到端验收场景

| 场景 | 前置条件 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 正常审查 | 用户已登录并有合法PDF合同 | 上传合同并发起审查 | 返回taskId，任务最终成功，报告包含摘要、风险等级、风险项、依据和建议。 |
| AC-02 文件异常 | 用户已登录 | 上传超限文件或伪造类型文件 | 上传被拒绝，无脏数据和残留临时文件。 |
| AC-03 重复审查 | 合同已有PROCESSING任务 | 再次发起审查 | 系统不新建重复活动任务，并返回当前任务信息。 |
| AC-04 AI超时 | 模拟Python或模型超时 | 发起审查 | 任务进入FAILED或受控重试，错误可定位，前端得到可读提示。 |
| AC-05 法律问答 | 知识库存在相关资料 | 提出可由资料回答的问题 | 回答包含至少一条来源，内容与检索上下文一致。 |
| AC-06 无依据问答 | 知识库无相关资料 | 提出超出知识范围的问题 | 系统明确提示依据不足，不伪造来源。 |
| AC-07 连续追问 | 同一session已讨论某合同 | 追问该合同某一条款 | Agent结合历史和contractId回答，不要求重复上传。 |
| AC-08 会话隔离 | 创建两个不同session | 分别进行不同主题问答 | 两个会话上下文互不污染。 |
| AC-09 越权访问 | 用户A和用户B均有合同 | 用户A请求用户B合同或报告 | 返回无权限或资源不存在，不泄露内容。 |
| AC-10 服务重启 | 存在未完成任务 | 重启Java或Python服务 | 系统能够识别异常任务并恢复或明确标记失败。 |

## 9.2 测试层级

| 层级 | 测试重点 | 建议工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Service、状态流转、结果校验、Tool、Splitter、Retriever与Parser | JUnit、pytest |
| 接口测试 | 鉴权、参数、错误码、分页、Java与Python协议 | Apifox或Postman |
| 集成测试 | MySQL、Redis、文件存储、向量数据库和LLM Mock | Spring Boot Test、Testcontainers或Docker Compose |
| 端到端测试 | 上传、审查、报告、问答、连续追问完整链路 | 浏览器手工测试或Playwright |
| 性能测试 | 普通接口并发、任务创建、文件上传和AI并发限流 | JMeter |

## 9.3 MVP完成定义

所有P0功能通过对应验收场景，关键P1功能按迭代计划完成。

Java到FastAPI到Agent Core的最小闭环和完整审查链路均可运行。

数据库表、接口文档、环境配置说明和启动步骤完整。

核心代码具有必要测试，主要异常能够通过日志和traceId定位。

演示数据不含真实敏感合同、真实密钥或未经授权的个人信息。

项目演示能够说明为什么Java与Python分离、RAG如何降低幻觉、Agent如何路由以及失败如何处理。

# 10 迭代计划与交付物

## 10.1 建议迭代计划

| 阶段 | 主要任务 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| 第1阶段 最小通信闭环 | 确定Monorepo结构；初始化Spring Boot、Agent Core和FastAPI Adapter；定义DTO；跑通Java到Python再返回。 | 健康检查和测试Agent接口可正常调用。 |
| 第2阶段 Java业务基础 | 完成用户、JWT、合同上传、MySQL表、文件存储、列表和详情。 | 用户可独立完成登录与合同管理。 |
| 第3阶段 RAG基础链路 | 完成法律文档加载、清洗、切分、Embedding、向量存储、Top-K检索和带来源问答。 | 能够观察各中间步骤并通过典型问题验证检索。 |
| 第4阶段 合同审查 | 完成任务状态、文档解析、条款提取、检索、风险分析、结构化响应和Java持久化。 | 合同审查端到端成功，异常可控。 |
| 第5阶段 LangGraph Agent | 完成Router、法律问答、合同上下文问答、Tool、Redis Memory、连续追问和兜底。 | 多意图和多轮场景测试通过。 |
| 第6阶段 测试与展示 | 补充测试、日志、性能验证、Docker Compose、演示数据、README和项目复盘。 | 按MVP完成定义交付并可演示。 |

## 10.2 交付物清单

项目需求说明书、系统架构说明、数据库设计和接口文档。

Java业务后端源代码及测试代码。

Python AI Service、Agent Core、RAG和测试代码。

数据库初始化脚本、法律知识样例和安全的示例合同。

本地启动说明、环境变量模板、Docker Compose配置（若完成）。

功能测试记录、关键接口性能测试记录和演示说明。

个人开发复盘，包括关键链路、设计选择、问题处理和面试追问。

# 11 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求范围持续扩大 | 核心链路延期，出现大量未完成模块 | 以P0为硬边界；任何新增能力先进入P1或P2并评估影响。 |
| LLM输出不稳定 | Java反序列化失败或风险项字段缺失 | 使用JSON Schema或Pydantic校验、低温度、修复重试和响应版本。 |
| RAG检索质量不足 | 回答引用不相关或漏掉关键依据 | 优化切分、Embedding、Top-K和阈值；建设小规模评测问题集。 |
| 外部模型不可用或额度不足 | 审查和问答失败 | 统一模型接口、超时和降级；开发测试使用Mock或低成本模型。 |
| 合同包含敏感信息 | 隐私泄露和不当日志记录 | 最小化传输、权限隔离、日志脱敏、测试使用虚构数据。 |
| Java与Python协议频繁变化 | 联调成本增加 | 接口版本化、DTO独立、OpenAPI文档和契约测试。 |
| 异步任务状态不一致 | 用户看到卡住或错误成功状态 | 明确状态机、事务边界、幂等键、超时扫描和补偿处理。 |
| 个人独立编码进度不足 | 项目完成但关键代码无法解释 | 每个模块先由开发者亲手实现核心代码，再进行Code Review和复盘。 |

# 附录A 建议目录结构

## A.1 Monorepo

zhifabao/
  backend-java/        Spring Boot业务后端
  ai-service/          Python AI Service
  frontend-web/        Web前端
  docs/                需求、架构、接口与测试文档
  deploy/              Docker和部署配置
  samples/             脱敏示例合同与知识资料

## A.2 Java后端

src/main/java/com/zhifabao/
  controller/
  service/
  service/impl/
  mapper/
  entity/
  dto/
  vo/
  client/
  config/
  exception/
  common/

## A.3 Python AI Service

ai_service/
  api/                 FastAPI路由与请求响应模型
  service/             面向用例的服务入口
  agent/
    state.py
    graph.py
    router.py
    nodes/
    tools/
    prompts/
  rag/
    loader.py
    splitter.py
    embedding.py
    vector_store.py
    retriever.py
  llm/
  common/
  tests/

# 附录B 需求追踪矩阵

| 业务目标 | 对应需求 | 主要验收场景 |
| --- | --- | --- |
| 用户安全访问 | FR-U-01至FR-U-05 | AC-09 |
| 合同全生命周期基础管理 | FR-C-01至FR-C-06 | AC-01、AC-02、AC-09 |
| 结构化AI合同审查 | FR-R-01至FR-R-08 | AC-01、AC-03、AC-04、AC-10 |
| 可溯源法律知识检索 | FR-K-01至FR-K-06 | AC-05、AC-06 |
| 多意图和多轮Agent | FR-A-01至FR-A-08 | AC-05至AC-08 |
| 历史与审计 | FR-H-01至FR-H-04 | AC-01、AC-08、AC-09 |
| 可配置与可运维 | FR-S-01至FR-S-04 | AC-04、AC-10 |

# 附录C 项目开发原则

本项目既是软件交付，也是开发能力恢复和工程实践。开发过程中应坚持以下原则：

先设计最小闭环，再逐步加入数据库、认证、RAG、Agent和可靠性能力。

核心链路由开发者亲手完成；AI工具主要用于架构指导、局部示例、Code Review和排错。

每完成一个模块，手写请求流、数据流、失败路径和替代方案，并整理面试追问。

凡是准备写入简历的技术点，必须存在可运行代码、测试或日志证据，并能够解释为什么使用。

不以引入组件数量衡量项目质量，优先保证边界清晰、异常可控、数据可靠和可演示。